|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周主要工作计划** | | | | | | |
| 序号 | 工作内容 | 下达人 | 参与人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 当前状态 |
| 1 | 对Bresenham算法测试避开静态障碍物信息进行实现 | 王少博 | 霍然，宋飞飞 | 2020/12/7 | 2020/12/13 | 正进行 |
| 2 | 修改log处理模块，测试完成实现应用 | 郑易松 | 霍然，宋飞飞 | 2020/12/7 | 2020/12/13 | 正进行 |
| 3 | 安装一套海图环境，并实现静态障碍物测试 | 王少博 | 郑易松 | 2020/12/7 | 2020/12/13 | 正进行 |

注：当前状态：未开始，进行中，完成，延迟，其它（请指明）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周计划内完成主要工作成果** | | | | | | | |
| 序号 | 工作内容 | 下达人 | 开始时间 | | 完成时间 | | 延时原因 |
| 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |
| 1 | 修改log处理模块，测试完成实现应用 | 郑易松 | 2020/12/7 | 2020/12/13 | 2020/12/7 | 2020/12/13 |  |
| 2 | 指导霍然、宋飞飞安装一套海图环境，并实现静态障碍物测试 | 郑易松 | 2020/12/7 | 2020/12/13 | 2020/12/7 | 2020/12/13 |  |
| 3 | 对Bresenham算法测试避开静态障碍物信息进行实现 | 郑易松 | 2020/12/7 | 2020/12/13 | 2020/12/7 | 2020/12/13 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：软件开发等有计划性的任务需要填写计划开始时间、计划完成时间、计划完成时间、实际完成时间（如未完成不填）。